## Slide 1
12
BODEGA 12
De tienda funcional a
operación profesional
Auditoría · Roles y permisos · Flujo por estaciones · Roadmap
Junio 2026 · Lo Espejo, Santiago · Supermercado mayorista

## Slide 2
Tres aplicaciones, una sola operación
Foco: el gerente ve cada pedido en vivo y el cliente sabe cómo va el suyo.
1
Tienda
CLIENTE
E-commerce mayorista. Venta SOLO por caja, con retiro en bodega. (Expo / React Native · web)
2
Panel de Bodega (WMS)
EQUIPO INTERNO
Pedidos, picking por escaneo, inventario y ajustes. Acceso por rol. (Vite / React)
3
Backend API
NÚCLEO
Lógica, pagos, kardex inmutable y seguridad. (Express + MongoDB)

## Slide 3
Diagnóstico: madurez por dominio
Auditoría sobre 104 puntos de control en 6 dominios del sistema real.
Chart: 
| Inventario / Kardex | Estados de pedido | Seguimiento cliente | Fulfillment / Picking | Roles / Seguridad | Recepción / Inbound
Madurez | 85 | 85 | 75 | 45 | 80 | 10
SÓLIDO
Inventario · Estados · Seguimiento
PARCIAL
Fulfillment / Picking
INEXISTENTE
Recepción / Inbound

## Slide 4
Los 3 problemas raíz
Lo que impedía operar a nivel profesional.
1
WMS sin identidad
El panel entraba con un único token admin: todos operaban como la misma persona, sin saber quién hizo qué.
2
Roles demasiado gruesos
Solo 3 roles (cliente/vendedor/admin), sin permisos finos ni mínimo privilegio.
3
Sin recepción profesional
No existe ingreso formal de mercadería (proveedor, orden de compra, lote, vencimiento, costo).

## Slide 5
Quién usa la aplicación — acceso por rol
Modelo simplificado (decisión del CEO). Principio: cada quien ve y hace solo lo suyo.
Rol | Puede | No puede
Administrador (dueño) | Todo + gestión de usuarios | —
Gerente de bodega | Ver cada pedido en vivo, aprobar, reportes | Picking diario, crear usuarios base
Operario / Pickeador | Recepción, picking, ajustes de stock | Entregar, cancelar, ver reportes
Cajero / Punto de retiro | Validar código y entregar (ready→delivered) | Preparar, ajustar stock, cancelar
+ Vendedor B2B y Cliente final operan fuera del WMS. Verificado: 7/7 pruebas de permisos en API.

## Slide 6
Flujo del pedido — 5 estaciones
Cada estación la realiza un rol distinto; el cliente ve su propia versión.
1 · Pago
Rol:
Sistema (Webpay)
Pago confirmado
›
2 · Preparación
Rol:
Operario
En preparación
›
3 · Empacado
Rol:
Operario
En preparación
›
4 · Listo retiro
Rol:
Operario + aviso
¡Listo para retiro!
›
5 · Entrega
Rol:
Cajero
Entregado
Operación interna ▾ Lo que ve el cliente ▾
Antes de la venta existe la estación de RECEPCIÓN (ingreso de mercadería del proveedor por escaneo).
Hoy se hace solo por ajuste manual; la estación completa es la Fase 5.

## Slide 7
Flujo de abastecimiento (recepción)
Interno, invisible al cliente. Hoy inexistente como estación formal — es la Fase 5.
1
Proveedor
entrega mercadería
→
2
Recepción
escaneo: cantidad, lote, vencimiento, costo
→
3
QC / Cuarentena
inspección antes de liberar
→
4
Stock disponible
se refleja en Inventario y Kardex

## Slide 8
Transparencia: lo que ve el cliente
Timeline en su app + notificación en cada cambio de estación.
Esperando pago
Pago confirmado
En preparación
¡Listo para retiro!
Entregado
El aviso de mayor valor — “¡Listo para retiro!” — incluye código/QR, dirección de la bodega y horario.

## Slide 9
✓ Logrado en esta etapa · Fases 0 y 1
✓
Login por usuario en el WMS — se eliminó el token admin compartido.
✓
4 roles operativos con permisos finos; cada acción queda atribuida a la persona real.
✓
El estado de cada pedido se valida por rol (operario prepara, cajero entrega).
✓
El panel filtra menús y datos según el rol (mínimo privilegio).
✓
Nueva vista gráfica de inventario para el gerente.
7/7
pruebas de
permisos OK

## Slide 10
Roadmap a operación profesional
Fases 0 y 1 completadas. El resto, en orden de impacto.
F0
Login en el WMS
HECHO
F1
Roles y permisos
HECHO
F2
Estaciones + picking verificado
F3
Panel gerente (Kanban) + código de retiro
F4
Notificaciones por estación + SLA
F5
Recepción / Inbound profesional

## Slide 11
Nuevo: panorama gráfico del inventario
El gerente ve de un vistazo qué hay en bodega (datos reales del catálogo).
Chart: 
| Abarrotes | Galletas | Lácteos | Bebidas | Papeles | Conservas
Unidades | 2780 | 1520 | 1420 | 1280 | 480 | 480
54
SKUs activos
9.477
Unidades en bodega
$9,98 M
Valor de venta
0
Stock crítico

## Slide 12
Beneficios para el negocio
Trazabilidad
Quién hizo qué, cuándo — en pedidos e inventario.
Seguridad
Mínimo privilegio: cada rol solo accede a lo suyo.
Control del gerente
Estado de cada pedido y panorama de stock en vivo.
Transparencia al cliente
Sabe en todo momento cómo va su pedido.
Base para escalar
Cimiento para recepción, lotes y crecimiento.
Menos errores
Picking por escaneo y validación de entrega.

## Slide 13
Próximos pasos y decisiones
Cerrar F1
Alta de usuarios desde el panel (hoy se crean por script).
Fase 2
Estaciones + picking verificado en servidor (avance por línea, asignación).
Despliegue
Demo online gratis (link compartible, pagos en prueba) o producción real.
Para cobrar de verdad
Webpay producción (convenio Transbank) + boleta SII real + dominio.

## Slide 14
12
Bodega 12
de tienda funcional a operación profesional.
Auditoría, diseño y ejecución — Junio 2026